붙임 ① (표준서식, 교육생 작성용)

IT 프로젝트 개발 계획서(안)

## 건축물 및 시설물의 손상 진단 통합 플랫폼 개발」

2025. 09. 24.

| 훈련과정명 (소속) | 클라우드 데브옵스 프런트&백엔드 자바 풀스택 개발자 취업캠프 |
| --- | --- |
| 팀 명 | B조 |
| 팀장 성명 | 노 경 민 |
| 팀원 성명 | 안 도 건 |
| 팀원 성명 | 김 경 민 |
| 팀원 성명 | 신 일 섭 |
| 팀원 성명 |  |
| 지도교사 | 강 태 광 |

1. 개  요

□ 개발배경 및 필요성

국내 사회기반시설의 급속한 노후화가 진행되고 있으며, 2024년 기준 준공 후 30년 이상 경과한 시설물이 전체의 11.2%에 달합니다. 현재 시설물 안전관리는 국토안전관리원(FMS), 지자체별 개별 시스템, 기반시설관리시스템 등이 분산 운영되어 다음과 같은 문제점이 발생하고 있습니다.

주요 문제점:

- 시스템 간 데이터 표준화 부족으로 정보 공유 제약

- 중복 점검 및 관리업무로 인한 비효율성 발생

- 실시간 모니터링 체계 부재로 사후 대응 중심의 관리

- 수작업 기반 점검 결과 입력 및 보고서 작성의 비효율성

- 과학적 근거 부족으로 경험 의존적 의사결정

4차 산업혁명 기술을 활용한 통합 플랫폼 구축을 통해 예측 기반의 선제적 유지관리 체계가 필요한 시점입니다.

□ 개발목표

최종 목표: 분산된 시설물 관리체계를 웹 기반 통합 플랫폼으로 구축하여 데이터 중심의 과학적 유지관리 체계를 확립합니다.

세부 목표:

- 통합 데이터 관리: 시설물 기본정보, 점검이력, 보수계획을 하나의 데이터베이스에서 통합 관리

- 표준화된 평가체계: 구조적 안전성, 내구성, 사용성 기반 객관적 평가 기준 수립

- 효율적 업무처리: 웹 기반 입력 시스템으로 현장 점검부터 보고서 생성까지 자동화

- 지도 기반 시각화: GIS 기술을 활용한 직관적 현황 파악 및 공간 분석

- 실시간 모니터링: 대시보드를 통한 실시간 현황 모니터링 및 알림 시스템

□ 기존 서비스(플랫폼)에 관한 고찰

국내 기존 시스템 현황:

| 시스템명 | 운영기관 | 관리대상 | 주요 기능 | 한계점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FMS | 국토안전관리원 | 1,2종 시설물 37,636개 | 기본정보 관리, 점검결과 입력 | 단순 조회 기능, GIS 연동 부족 |
| 기반시설관리시스템 | 각 지자체 | 지역별 관할 시설물 | 지역 특화 관리 | 표준화 부족, 타 지역 연동 불가 |
| 한국시설물정보관리시스템 | KISTEC | 정밀점검 대상 | 정밀진단 결과 관리 | 정밀점검에 국한, 일상관리 미연계 |

차별화 포인트:

- 표준화된 통합 평가체계 도입

- GIS 기반 공간분석 기능 차별화

- 실시간 모니터링 및 예측 분석 기능

- 4주 단기 개발에 적합한 핵심 기능 중심 MVP 설계

□ 예상 산출물

시스템 산출물:

- 웹 기반 통합 관리 플랫폼 (반응형 웹사이트)

- RESTful API 서버 (Spring Boot)

- 데이터베이스 스키마 (PostgreSQL + PostGIS)

- 지도 서비스 (OpenLayers + GeoServer)

문서 산출물:

- 시스템 아키텍처 설계서

- API 명세서 (Swagger/OpenAPI)

- 사용자 매뉴얼 및 운영가이드

- 데이터베이스 설계서

- 테스트 케이스 및 결과 보고서

기술 산출물:

- 시설물 평가 표준안

- 손상 등급 산정 알고리즘

- 유지보수 우선순위 결정 모델

- GIS 기반 공간분석 모델

2. 주요 기능

| 주요 기능 명칭 | 주요 기능에 관한 상세 설명(명세) |
| --- | --- |
| 시설물 통합정보 관리 | 교량, 터널, 옹벽, 지하차도 등 다양한 시설물의 기본정보 등록, 수정, 삭제 기능. 자동 시설물 코드 생성, GPS 좌표 기반 위치 관리, 제원정보 입력, 첨부파일 관리, Excel 일괄 업로드/다운로드 기능 |
| 손상 진단 및 평가 | 구조적 안전성, 내구성, 사용성 기반 4단계 평가 체계. 손상 유형별 세부 평가(균열, 누수, 부식, 변형), 자동 등급 산정(A~E), 현장 사진 촬영 및 GPS 태깅, 모바일 PWA 지원 |
| 유지보수 계획 관리 | 평가 결과 기반 보수 계획 수립, 우선순위 자동 산정(위험도, 교통량, 경제성 고려), 간트 차트 기반 일정 관리, 업체별 작업 할당, 생애주기 비용(LCC) 분석, 예산 배분 최적화 |
| GIS 기반 공간정보 서비스 | OpenLayers 기반 대화형 지도, 시설물 상태별 색상 구분 마커, 공간 검색(반경, 행정구역, 다각형 영역), 공간 분석(버퍼, 오버레이, 네트워크), 히트맵 분석, 3D 시각화 |
| 통합 대시보드 및 모니터링 | 실시간 현황 모니터링, KPI 통계 카드, 상태별/지역별 현황 차트, 최근 알림 및 긴급사항 표시, WebSocket 기반 실시간 업데이트, 모바일 PWA 푸시 알림 |
| 사용자 인증 및 권한 관리 | JWT 토큰 기반 stateless 인증, 역할별 접근 제어(ADMIN, MANAGER, INSPECTOR, USER), 다중 인증 지원, 세션 관리, 비밀번호 정책 및 보안 강화 |
| 외부 시스템 연동 | 기상청 API(기상 데이터), V-WORLD API(지적도, 건물정보), 공공데이터포털(교통량, 통계), 국토안전관리원 FMS 연동, 자동 데이터 동기화 스케줄링 |

3. 프로젝트 개발일정(안)

< 작성사례 참조 >

| 작 업 명 | 담당자 | 개발 일정 |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 W | 2 W | 3 W | 4 W | 5 W |  |
| 1. 계획 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 목표정의 | 안도건 | ● |  |  |  |  | 09.02 ~ 09.03 |
| - 계획서 작성 | 안도건 | ● |  |  |  |  |  |
| - 계획서 검토회의 | 팀전체 | ● |  |  |  |  |  |
| 2. 요구분석 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 기존 사이트 조사 | 노경민 |  | ● |  |  |  | 09.04 ~ 00.05 |
| - 사용자 요구 분석 | 김경민 |  | ● |  |  |  |  |
| - 필요 기능 정의 | 신일섭 |  | ● |  |  |  |  |
| - 요구분석서 작성 | 안도건 |  | ● |  |  |  |  |
| 3. 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 시스템 구조 설계 | 안도건 |  |  | ● |  |  | 09.08 ~ 09.11 |
| - 화면설계서 작성 | 김경민 |  |  | ● |  |  |  |
| - DB설계서 작성 | 노경민 |  |  | ● |  |  |  |
| 4. 구현 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 기능의 구현 | 팀전체 |  |  |  | ● |  | 09.12 ~ 09.19 |
| - 서버 및 DB 구축 | 팀전체 |  |  |  | ● |  |  |
| - 각 부분 기능 통합 | 팀전체 |  |  |  | ● |  |  |
| 5. 시험 및 피드백 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 시험 및 테스트 | 팀전체 |  |  |  |  | ● | 09.22 ~ 09.24 |
| - 매뉴얼 작성 | 팀전체 |  |  |  |  | ● |  |
| - 최종 발표자료 작성 | 노경민 |  |  |  |  | ● |  |

4. 시스템 구조

| 구성요소 | 설 명 | 개발환경 및 구현방법 |
| --- | --- | --- |
| DB | 시설물 기본정보, 손상평가, 유지보수 데이터 관리. 공간정보 저장 및 GIS 쿼리 지원 | PostgreSQL 15.x + PostGIS 3.3.x로 관계형 데이터와 공간 데이터 통합 관리. 공간 인덱스 적용으로 성능 최적화 |
| Backend Server | RESTful API 서버, 비즈니스 로직 처리, 인증/권한 관리, 외부 API 연동 | Java 17 + Spring Boot 3.2.x + MyBatis 3.0.x. |
| Frontend | 반응형 웹 인터페이스, 지도 서비스, 대시보드, | HTML5 + CSS3 + JavaScript ES6+ + Bootstrap 5.3.x. OpenLayers 7.x로 WebGIS 구현 |

5. 조직구성 및 업무분장

| 팀원명 | 역할 및 할 일 |
| --- | --- |
| 노경민 (조장) | GIS + 대시보드 담당: PostGIS 공간 데이터 처리, OpenLayers 기반 지도 인터페이스, 공간 쿼리 개발, 히트맵 분석, , 팀 전체 업무 조율 및 진행 관리 |
| 안도권 | 시설물 관리 도메인: Spring Boot 프로젝트 아키텍처 설계, PostgreSQL 데이터베이스 설계, 시설물 CRUD API 개발, 검색/필터링 기능, |
| 김경민 | 대시보드 담당: 통합 대시보드 화면, |
| 신일섭 | , 실시간 모니터링 화면, Chart.js 기반 데이터 시각화 |

6. 기대효과 및 활용분야

### □ 직접적 기대효과

업무 효율성 향상:

- 점검 업무 시간 60% 단축 (모바일 최적화 입력 시스템)

- 보고서 작성 시간 80% 단축 (자동 생성 시스템)

- 데이터 검색 시간 90% 단축 (통합 검색 시스템)

의사결정 품질 향상:

- 표준화된 평가 기준으로 평가자 간 편차 최소화

- 데이터 기반 우선순위 산정으로 과학적 의사결정

- 실시간 모니터링으로 신속한 대응 체계 구축

비용 절감 효과:

- 예방 보수 확대로 사후 보수 대비 30% 비용 절감

- 중복 업무 제거로 관리 효율성 향상

- 우선순위 기반 투자로 예산 효율성 극대화

### □ 활용분야

공공 부문:

- 중앙정부: 국토교통부 시설물 정책 수립, 기획재정부 SOC 투자 우선순위 결정

- 지방자치단체: 광역시도 통합 관리, 시군구 일상 점검 관리, 읍면동 기초 현황 파악

- 공공기관: 국토안전관리원 관리 고도화, 한국시설물정보관리시스템 연계 활용

민간 부문:

- 건설업체: 준공 후 하자보수 관리, 유지관리 서비스 사업 확장

- 엔지니어링 업체: 데이터 기반 컨설팅 서비스, 해외 프로젝트 경쟁력 강화

- 금융/보험업계: 시설물 위험도 기반 상품 개발, 투자 리스크 평가 도구

연구 및 교육:

- 연구기관: 건설기술연구원 신기술 검증, 국토연구원 정책 연구 지원

- 교육기관: 대학교 실무 교육, 전문교육기관 역량강화 과정, 공무원 교육

국제 진출:

- 동남아시아: 인프라 개발 붐에 맞춘 관리 시스템 수출

- 중동: 스마트시티 프로젝트 통합 솔루션 제공

- 개발협력: ODA 사업 기술 전수, 국제기구 프로젝트 참여

### □ 사회적 가치 창출

시민 안전 향상: 과학적 평가를 통한 위험 조기 발견, 투명한 정보 공개 지역균형발전: 표준화된 관리 체계로 지역 간 격차 해소 지속가능발전: 시설물